**思考题**

1. **本次实验中，所用模版的整个项目分为几个阶段？每个阶段划分为多少子任务？每个任务有哪些信息？**

本次实验中，所用的“简单项目计划”模版的整个项目分为3个阶段；

第1阶段划分为2个子任务，第2阶段划分为3个子任务，第3阶段划分为2个子任务；

每个任务都有任务模式、任务名称、工期三个信息，除了最后一个任务以外都有开始时间和完成时间信息，除了第一个任务以外都有前置任务信息，一级摘要任务有标注备注信息。

1. **尝试使用其他模版，浏览模版上的任务信息，比较一下有何不同。**

例如，“年度报表准备”模板中，直接打开，没有进行项目时间设置，显示的时间都为过去，全部都是“蓝色”已完成状态，没有“绿色”未完成的部分，都是实线；

该模板工期处都有“？”，工期不准确，是Project自动设置的；

该模板中任务模式皆为自动计划；

该模板中还有资源名称信息，可以在右侧甘特图中蓝色无端点粗线段旁显示；

该模板在标记备注处有显示“此任务包含已过度分配的资源”；

该模板存在有两个前置任务的子任务，使甘特图整体不呈单条阶梯状；

该模板存在六级子任务；

该模板没有生成日程表。